NutriLens 版本更新彙整

給專題組員的目前版本說明

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專案 | Personalized Food Recommendation System / NutriLens |
| 目前分支 | v0.0.3 |
| 目前 HEAD | dd9b6a4 add AI restaurant summaries |
| 彙整日期 | 2026-07-11 |
| 文件用途 | 讓組員快速了解目前版本已完成、已驗證與後續交接重點 |

# 一句話摘要

這個版本把 NutriLens 從原本偏技術展示的原型，推進成更適合畢業專題展示的 AI food safety radar：前端完成 Figma-first 的淺色健康產品 UI 改版，後端補上疾病與過敏原治理、集中式醫療風險判斷、使用者範圍資料隔離與紀錄冪等同步，並已通過目前可執行的後端測試與前端 typecheck、lint、web build。

# 1. 目前版本範圍

本文件依據目前工作區截至生成當下的程式碼、文件與驗證結果整理。目前分支為 v0.0.3，HEAD 為 dd9b6a4 add AI restaurant summaries，工作區仍有未提交變更；正式交付或合併前，請再做一次 git status、git diff --stat 與 staging 安全檢查。

| 類別 | 更新範圍 |
| --- | --- |
| 後端 | Flask routes、疾病規則、過敏原 taxonomy、醫療風險服務、資料儲存、推薦與掃描安全判斷、測試 |
| 前端 | 五個 Expo Router tab、共用 UI 元件、theme tokens、API 型別、Scanner / Recommend / Profile 互動流程 |
| 文件 | Figma redesign brief、Multi-Agent collaboration plan、dispatch mandate、implementation report、架構狀態文件 |
| 驗證 | 後端 29 個 unittest、前端 TypeScript、Expo lint、Expo web static export 均已通過 |

# 2. 組員最需要知道的更新

前端整體改成淺色、資料密度高、適合現場展示的健康產品視覺，主軸是 AI food safety radar for daily Taiwanese meals。

五個主要 tab 仍維持 index、scanner、recommend、history、profile 路由名稱，但 UI 與資訊架構已重新整理。

後端新增 /medical-metadata，把疾病規則與過敏原分類統一提供給前端，Profile 頁可用後端 metadata 產生健康條件與過敏原選項。

新增 medical_risk_service，讓推薦、掃描警示、健康餐點 catalog 推薦共用同一套疾病與過敏原風險判斷。

資料層強化 user scope：custom foods 改成 owner_key，避免不同使用者自訂食品互相覆蓋；records 強化 client_record_id 冪等去重。

Scanner、Recommend、Dashboard、History、Profile 都更貼近 demo 流程：掃描、風險提示、推薦、地圖店家、趨勢與個人健康條件能串成完整故事。

# 3. 前端 UI / UX 更新

## 3.1 設計系統與共用元件

theme.ts 從原本深色科技風改為淺色健康產品風格，保留鮮明資料色：綠、藍、橘、紫、粉、青。

新增共用元件：DataPill、MetricCard、PrimaryButton、SecondaryButton、ScreenHeader、SectionBlock、SegmentedControl、ProgressBar。

營養數字、熱量、鈉、分數等資料顯示改用 tabular number 方向，讓 Demo 時更容易讀。

底部 tab 與 app navigation 改成 light theme，桌面 web 外框也改為一致的淺色背景。

## 3.2 Dashboard

今日首頁改成營養狀態總覽：剩餘熱量、鈉風險、今日紀錄數、掃描下一餐 CTA 都放在第一視覺區。

保留後端 /records 同步今日餐點，成功/失敗狀態以 banner 顯示。

熱量環圖加入動畫，營養素進度與今日餐點 timeline 更清楚呈現鈉與警示狀態。

## 3.3 Scanner

掃描頁重新整理為「拍照/相簿/手動搜尋/OCR」四種入口，並顯示目前套用的疾病與過敏原條件。

辨識結果卡片強化份量校正、GI、來源、需確認、過敏原與 warning 顯示。

營養標示 OCR 可直接加入今日紀錄，或儲存為自訂食品。

保留待同步紀錄與重試流程：新增餐點後若後端同步失敗，仍會進本機佇列並可重送。

## 3.4 Recommend

推薦頁新增剩餘熱量、已排除項目、可推薦項目的 summary metrics。

推薦卡片改為顯示安全 badge、GI、來源、契合分數、偏好/回饋原因與三個回饋按鈕。

附近餐廳區整合 Google Places 結果、地圖標示、導航與 AI 摘要。

半徑、預算、類別控制更適合現場操作；Google Places 不提供營養資料時，UI 會明確提醒到店後仍需掃描或手動搜尋。

## 3.5 History

歷史頁改為 7 日摘要：週均熱量、紀錄餐數、鈉超標天數。

每日熱量圖、營養素週均值、鈉攝取風險與趨勢 notes 拆成清楚區塊。

空狀態、載入狀態與錯誤狀態統一為可讀的 StateCard。

## 3.6 Profile

Profile 頁會讀取 /medical-metadata，優先使用後端疾病/過敏原治理資料；若失敗才 fallback 到前端常數。

基本資料改為 modal 編輯，儲存前會檢查姓名、身高、體重、年齡、每日熱量、目標體重與飲食型態。

疾病條件與過敏原選項更清楚顯示說明、severity、免責提醒與後端同步狀態。

登出流程保留 Supabase Auth 支援，Web 端使用 window.confirm 降低原生 Alert 不一致問題。

# 4. 後端與 API 更新

新增 GET /medical-metadata：一次回傳 disease_rules、allergen_taxonomy、medical_disclaimer 與 data_sources。

疾病規則從中文 key 改為穩定英文 id，例如 diabetes、hypertension、kidney_disease、gout、hyperlipidemia，並加入 aliases、screening_focus、risk_nutrients、caution/block 門檻。

新增 backend/config/allergen_taxonomy.json，涵蓋 10 組常見過敏原：花生、堅果、牛奶、蛋、大豆、小麥/麩質、魚類、甲殼類、芝麻、亞硫酸鹽。

新增 medical_risk_service：統一處理疾病條件、過敏原、GI、關鍵字、營養門檻與 block/caution 訊息。

recommend_service 回傳 medical_risk，讓前端可以知道推薦是否安全、有哪些警示與排除原因。

food_analysis_service 與 vision_food_service 改用同一套 medical risk 判斷，掃描結果的 warning 與推薦過濾規則一致。

profile_service 會正規化健康條件與過敏原，支援中文 alias 轉換成穩定 id。

storage.py 強化 records client_record_id：缺少時由 server 產生，並以 user_id + client_record_id 去重，避免離線重送造成重複紀錄。

custom_foods 改為 owner_key = user_id:food_id，避免不同使用者用同 food_id 時互相覆蓋或讀到別人的自訂食品。

新增 open_food_facts_service，先建立 Open Food Facts 產品與過敏原資料解析能力，方便後續包裝食品或條碼資料擴充。

restaurant_ai_service 新增 validate_restaurant_summary_input，避免 AI 店家摘要 route 接到 None、缺 name 或不合法 budget 時出錯。

# 5. 文件與協作更新

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | 定義 NutriLens Figma-first UI 規則、設計方向、驗證門檻與專案樣式慣例。 |
| docs/nutrilens-figma-redesign-brief.md | 記錄 Figma file key、五個 390x844 mobile frames、設計 thesis 與實作 handoff。 |
| docs/Multi_Agent_Collaboration_Plan.md | 規劃 Orchestrator、FrontendAgent、BackendAgent、RecommendAgent、MapAgent、TestAgent、SafetyAgent 等分工。 |
| docs/subagent-dispatch-mandate.md | 規定階段順序、TestAgent/SafetyAgent 閘門、前端 build 要求與 forbidden items。 |
| docs/subagent-scheduling-implementation-report.md | 記錄 Stage 1/2 的安全、測試與文件對齊結果。 |
| docs/Project_Architecture_and_Status.md | 更新目前架構、API、Google Places / AI 店家摘要、部署與功能狀態。 |

# 6. 驗證結果

| 項目 | 指令 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 後端單元測試 | cd backend; python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" | 通過。Ran 29 tests in 3.605s, OK。 |
| 前端型別檢查 | cd frontend; npm run typecheck | 通過。tsc --noEmit exit 0。 |
| 前端 lint | cd frontend; npm run lint | 通過。expo lint exit 0。 |
| 前端 web build | cd frontend; npm run build:web | 通過。Expo exported static web output to dist，含 13 個 static routes。 |

# 7. 主要檔案異動範圍

| 區塊 | 代表檔案 |
| --- | --- |
| Backend routes/services | backend/app.py、services/disease_rule_service.py、medical_risk_service.py、recommend_service.py、food_analysis_service.py、vision_food_service.py、healthy_food_service.py |
| Backend data/storage | backend/config/disease_rules.json、backend/config/allergen_taxonomy.json、backend/repositories/storage.py、open_food_facts_service.py |
| Backend tests | backend/tests/test_api_routes.py、backend/tests/test_services.py |
| Frontend screens | frontend/app/(tabs)/index.tsx、scanner.tsx、recommend.tsx、history.tsx、profile.tsx |
| Frontend system | frontend/constants/theme.ts、frontend/components/ui/*、dashboard/*、scanner/*、frontend/lib/api.ts、frontend/store/useStore.ts |
| Docs | AGENTS.md、docs/Multi_Agent_Collaboration_Plan.md、docs/subagent-dispatch-mandate.md、docs/subagent-scheduling-implementation-report.md、docs/nutrilens-figma-redesign-brief.md、docs/Project_Architecture_and_Status.md |

# 8. 交接提醒與限制

醫療風險規則目前是健康管理與餐點篩選提醒，不是臨床診斷或治療建議；正式展示時要保留免責說明。

Google Places 只能提供真實店家位置、評分與營業資訊，沒有可靠菜單營養；營養仍需掃描、OCR 或手動搜尋補足。

AI 店家摘要是 Gemini 依 Google Places 欄位推測的展示輔助，不代表店家正式菜單或正式價格。

docs/nutrilens-figma-redesign-brief.md 的 Gate 4 文字是設計 handoff 當下狀態；目前工作區已開始/完成 Expo UI 翻譯，若要把文件當正式驗收文件，建議補更新 Gate 4 狀態。

目前工作區仍有未提交變更與 untracked docs/tools/tmp 檔案；commit 前請確認只 stage 需要交付的檔案，並不要把 .env.local、frontend/dist、node_modules 或 secret 值放進 git。

# 9. 建議下一步

請組員先用手機尺寸與 web 尺寸跑一次五個 tab 的手動 QA，確認文字不溢出、按鈕可點、Scanner/Recommend/Profile 操作路徑順暢。

把 Figma brief 的 Gate 4 狀態更新為目前 Expo 實作狀態，並補上最新截圖或展示錄影，方便口試簡報使用。

部署前再跑一次 backend unittest、frontend typecheck、lint、build:web，並做 SafetyAgent staging 審查。

Demo 時主軸建議用這條流程：Profile 設定健康條件與過敏原 → Scanner 辨識餐點 → Dashboard 看今日狀態 → Recommend 找安全餐點/附近店家 → History 回顧趨勢。

# 附錄：目前 git diff --stat 摘要

.gitignore                                         |   4 +
 backend/app.py                                     |  31 +-
 backend/config/disease_rules.json                  | 145 +++-
 backend/repositories/storage.py                    |  84 +-
 backend/services/disease_rule_service.py           | 139 +++-
 backend/services/food_analysis_service.py          |  65 +-
 backend/services/food_service.py                   |  29 +-
 backend/services/healthy_food_service.py           |  38 +-
 backend/services/nutrition_label_service.py        |   1 +
 backend/services/profile_service.py                |  15 +-
 backend/services/recommend_service.py              | 135 ++--
 backend/services/restaurant_ai_service.py          |  25 +
 backend/services/vision_food_service.py            |  31 +-
 backend/tests/test_api_routes.py                   | 156 ++--
 backend/tests/test_services.py                     | 237 +++---
 docs/Project_Architecture_and_Status.md            |  62 +-
 frontend/app/(tabs)/_layout.tsx                    |   6 +-
 frontend/app/(tabs)/history.tsx                    | 282 +++----
 frontend/app/(tabs)/index.tsx                      | 297 +++----
 frontend/app/(tabs)/profile.tsx                    | 811 +++++++++----------
 frontend/app/(tabs)/recommend.tsx                  | 867 ++++++++-------------
 frontend/app/(tabs)/scanner.tsx                    | 381 +++------
 frontend/app/_layout.tsx                           |  15 +-
 frontend/components/AppContainer.tsx               |   8 +-
 frontend/components/dashboard/CalorieRing.tsx      |  55 +-
 frontend/components/dashboard/MealCard.tsx         | 125 ++-
 frontend/components/dashboard/NutrientBar.tsx      |  80 +-
 frontend/components/scanner/ScannerManualTools.tsx | 107 ++-
 frontend/components/scanner/ScannerResults.tsx     | 256 +++---
 frontend/constants/theme.ts                        | 141 ++--
 frontend/lib/api.ts                                |  63 ++
 frontend/store/useStore.ts                         |   4 +-
 32 files changed, 2232 insertions(+), 2463 deletions(-)